**РОССИЙСКАЯ ХЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАЙДАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 октября 2024 г. № 27

п. Гайдаровск

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической эффективности на территории Гайдаровского сельсовета на 2024-2027 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Гайдаровский сельсовет, Администрация Гайдаровского сельсовета

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гайдаровского сельсовета на 2024-2027 годы» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Гайдаровского сельсовета от 05.10.2022 г. № 38 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гайдаровского сельсовета на 2023-2025 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И. о. Главы

Гайдаровского сельсовета Е.В. Клабукова

Приложение

к постановлению администрации

Гайдаровского сельсовета

от 01.10.2024 г. № 27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории Гайдаровского сельсовета**

**на 2024-2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гайдаровского сельсовета на 2024-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гайдаровского сельсовета на 2024-2027 годы» |
| Основания для разработки  Программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»  - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014  № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»  - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности)  - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от15.07.2020г № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды.»  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 мая 2021 г. № 263  «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»  - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».  - Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 №158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425». |
| Заказчик программы | Администрация Гайдаровского сельсовета |
| Цели программы | -повышение эффективности использования энергетических ресурсов;  - повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов, находящихся в собственности муниципального образования Гайдаровского сельсовета;  - повешение энергетической эффективности при производстве и передаче коммунальных ресурсов. |
| Задачи программы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат по муниципальному образованию Гайдаровского сельсовета;  - комплексное внедрение энергосберегающих технологий, предполагающее реализацию затратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - разработка и реализация на объектах мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Сроки и этапы  реализации | 2024 - 2027 годы |
| Объемы и источники  Финансирования  программы | За счет средств бюджета муниципального образования Гайдаровского сельсовет:  2024 год –80 тыс. руб.;  2025 год – 80 тыс. руб.;  2026 год – 80 тыс. руб.;  2027 год – 100 тыс. руб.  За счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия:  2024 год – 679 тыс. руб.;  2025 год – 302 тыс. руб.  2026 год – 302 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты программы | - сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальными учреждениями муниципального образования Гайдаровский сельсовет к 2027 году от фактического потребления в 2024 году на 10% |

1. **Обоснование проблемы**

Повышение энергетической эффективности определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности при эксплуатации объектов, находящихся в собственности муниципального образования Гайдаровский сельсовет и на объектах, используемых для выработки тепловых ресурсов.

В условиях ежегодного роста стоимости энергетических ресурсов (далее – энергоресурсов) крайне важным становится:

- обеспечение эффективного использования энергоресурсов,

- формирование условий для энергосбережения, в целях уменьшения потребления энергетических ресурсов и уменьшения расходования бюджетных средств на оплату за предоставляемые коммунальные услуги, либо уменьшение затрат на выработку ресурсов.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно- энергетических ресурсов муниципального образования Гайдаровский сельсовет. Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям и задачам.

**2. Цели и задачи Программы**

**Основными целями Программы является:**

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов, находящихся в собственности муниципального образования Гайдаровский сельсовет;

- повешение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов.

**Основными задачами Программы являются:**

1. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затраты по муниципальному образованию Гайдаровский сельсовет.

2. Комплексное внедрение энергосберегающих технологий, предполагающее реализацию затратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3. Разработка и реализация на объектах мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий.

Поставленные цели и задачи в рамках Программы направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении, лишь только при их последовательной и полной реализации возможно повышение энергетической эффективности на объектах, находящихся в собственности муниципального образования Гайдаровский сельсовет.

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009   
№261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения. Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

- уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2024-2027 года.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

**4.Перечень программных мероприятий**

Перечень мероприятий Программы нацелен на реализацию первоочередных мер, обеспечивающих повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений муниципального образования Гайдаровский сельсовет.

**Перечень основных мероприятий программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | Бюджет Гайдаровского сельсовета |
| 2 | Организация уличного освещения , с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий | Бюджет Гайдаровского сельсовета |
| 3 | Утепление фасадов зданий | Бюджет Гайдаровского сельсовета |
| 4 | Установка окон ПВХ | Бюджет Гайдаровского сельсовета |
| 5 | Информирование население (потребителей) о требованиях законодательства по оснащению приборами учета водо-, тепло-, электропотребления (изготовление информационных стендов) | Не требует затрат |
| 6 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Гайдаровский сельсовет, бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район, бюджета Республики Хакасия. Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточнятся, исходя из возможностей бюджетов муниципального образования Гайдаровский сельсовет и с учетом предоставляемых субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению, на соответствующих финансовый год.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Годы | Объем финансирования из бюджета Гайдаровского сельсовета (тыс. руб.) |
| 1 | 2024 | 80 |
| 2 | 2025 | 80 |
| 3 | 2026 | 80 |
| 4 | 2027 | 100 |
| **ВСЕГО** | | **340** |

**6. Механизм реализации Программы**

В целях выполнения задач, поставленных Программой по экономии топливно –энергетических ресурсов (далее – ТЭР) ежегодно устанавливаются лимиты потребления ТЭР, происходит уточнение плана энергосберегающих мероприятий на последующий год, каждый утверждается постановлением администрации Гайдаровского сельсовета.

Реализации Программы обеспечивается за счет проведения запланированных программных мероприятий не соответствующий год с учетом финансовых возможностей.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, а также учет, контроль за их реализацией, анализ эффективности программных мероприятий проводятся администрацией Гайдаровского сельсовета, в рамках которого:

- ежеквартально проводиться мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- рассматривают ход реализации программных мероприятий Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Гайдаровского сельсовета.

Контроль и ответственность за ходом реализации мероприятий осуществляется администрацией Гайдаровского сельсовета.

**7. Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий.**

В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

- экономия электрической энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической энергии;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии, здание администрации | кВтч/м2 | 63,60 | 61,98 | 60,38 | 58,82 |
| 2 | Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | шт. | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Организация уличного освещения, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий | шт., м,  протяженность ул. | 134/4600 \* | 106/3655 \* | 69/2010 \* | 69/2010 \* |

\* в случае выделения субсидии

Приложение 2

**План реализации мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | Бюджет Гайдаровского сельсовета |
| 2 | Организация уличного освещения, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий | 340  1283 | 80  679 | 80  302 | 80  302 | 100 | Бюджет Гайдаровского сельсовета, бюджет Республики Хакасия |
| 3 | Информирование население (потребителей) о требованиях законодательства по оснащению приборами учета водо-, тепло-, электропотребления (изготовление информационных стендов) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | - | - | - | - | - | - |
| Всего | | 1638 | 759 | 387 | 387 | 105 |  |